# TI-Desk · Product Backlog priorizado

Product Owner: Melisa · Versión 1.1 · Octubre 2026 · Alcance: Release v0.5.0 (primer parcial) y Release v1.0.0

## Cómo leer este backlog

- Prioridad MoSCoW: M = indispensable para el MVP del parcial; S = indispensable para la release 1.0; C = deseable.

- Orden: las historias están ordenadas por prioridad y por el sprint en que se comprometen.

- Formato: cada historia sigue «Como… quiero… para…» y trae criterios de aceptación en Gherkin (Dado / Cuando / Entonces), que Brenda convierte en pruebas y se enlazan en la matriz de trazabilidad.

- Definición de Terminado: criterios cumplidos, pruebas automatizadas con pipeline en verde, OpenAPI actualizado, migración Flyway si cambió el esquema y aceptación de la Product Owner en la review.

## Resumen

| Historia | Requisito | Resumen | Prio. | Sprint | Dueño |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | RF-01 | Registrarse | M | 1 | Sashi |
| HU-02 | RF-02 | Iniciar sesión con JWT | M | 1 | Sashi |
| HU-03 | RF-03 | Administrar usuarios | M | 1 | Sashi |
| HU-04 | RF-04 | Crear ticket con folio | M | 1 | Ulises |
| HU-05 | RF-05 | Consultar tickets con filtros y paginación | M | 1 | Ulises |
| HU-06 | RF-06 | Asignar o autoasignar ticket | M | 2 | Ulises |
| HU-07 | RF-07 | Comentar ticket (público e interno) | M | 2 | Ulises |
| HU-08 | RF-08 | Cambiar estado con historial | M | 2 | Ulises |
| HU-09a | RF-13 | Alta y edición de activos | M | 2 | Melisa |
| HU-09b | RF-13 | Baja lógica de activos | M | 2 | Melisa |
| HU-09c | RF-13 | Consulta y búsqueda de activos | M | 2 | Melisa |
| HU-10 | RF-10 | Calcular fecha límite de SLA | M | 3 | Fernando |
| HU-11 | RF-11 | Revisar tickets vencidos o en riesgo | M | 3 | Fernando |
| HU-12 | RF-09 | Cerrar ticket (confirmación o automático) | S | 4 | Fernando |
| HU-13 | RF-12 | Notificar por correo | S | 4 | Fernando |
| HU-14 | RF-14 | Historial de tickets de un activo | S | 4 | Melisa |
| HU-15 | RF-15 | Dashboard de indicadores | S | 4 | Yahir |
| HU-16 | RF-16 | Métricas para Prometheus y Grafana | S | 5 | Yahir |
| HU-17 | RF-17 | Pausar SLA en espera | C | 6 | Fernando |
| HU-18 | RF-18 | Reabrir ticket resuelto | C | 6 | Ulises |

## Historias indispensables para el parcial (M)

### HU-01 · Registro de usuario (RF-01)

Como alumno, docente o administrativo, quiero registrarme con mi nombre, correo institucional y contraseña, para poder levantar solicitudes de soporte.

Escenario: Registro exitoso
  Dado que no existe una cuenta con el correo "ana@universidad.edu.mx"
  Cuando envío nombre, correo y contraseña válidos a /api/v1/auth/registro
  Entonces recibo código 201
  Y mi rol por defecto es USUARIO
  Y mi contraseña se guarda cifrada con BCrypt

Escenario: Correo duplicado
  Dado que ya existe una cuenta con ese correo
  Cuando intento registrarme de nuevo
  Entonces recibo código 409 con un ProblemDetail que indica el conflicto

Escenario: Datos inválidos
  Cuando envío un correo con formato inválido o contraseña vacía
  Entonces recibo código 400 con el detalle por campo

### HU-02 · Inicio de sesión (RF-02)

Como usuario registrado, quiero iniciar sesión y recibir un token JWT, para acceder a las funciones según mi rol.

Escenario: Login correcto
  Dado que tengo una cuenta activa
  Cuando envío mis credenciales a /api/v1/auth/login
  Entonces recibo código 200 y un token JWT con expiración de 30 minutos

Escenario: Credenciales incorrectas
  Cuando envío una contraseña equivocada
  Entonces recibo código 401

Escenario: Token vencido
  Dado que mi token ya expiró
  Cuando consulto un endpoint protegido
  Entonces recibo código 401

### HU-03 · Administración de usuarios (RF-03)

Como administrador (Jefe de TI), quiero cambiar el rol y activar o desactivar usuarios, para controlar quién atiende y quién solicita.

Escenario: Cambiar rol
  Dado que soy ADMIN
  Cuando cambio el rol de un usuario a TECNICO
  Entonces recibo código 200 y el usuario queda con el nuevo rol

Escenario: Desactivar usuario
  Cuando desactivo una cuenta
  Entonces esa persona ya no puede iniciar sesión

Escenario: Sin permiso
  Dado que soy USUARIO o TECNICO
  Cuando intento listar o modificar usuarios
  Entonces recibo código 403

### HU-04 · Crear ticket (RF-04)

Como usuario, quiero crear un ticket con título, descripción, categoría, prioridad y un activo opcional, para que mi solicitud quede registrada con un folio.

Escenario: Creación exitosa
  Dado que estoy autenticado
  Cuando envío un ticket con título, descripción, categoría y prioridad válidos
  Entonces recibo código 201 con el encabezado Location
  Y el ticket tiene un folio con formato TID-AAAA-NNNNN
  Y su estado inicial es ABIERTO

Escenario: Ticket ligado a un activo
  Cuando indico la etiqueta de un activo existente
  Entonces el ticket queda vinculado a ese activo

Escenario: Campos obligatorios faltantes
  Cuando omito el título o la descripción
  Entonces recibo código 400 con el detalle por campo

Escenario: Activo inexistente
  Cuando indico la etiqueta de un activo que no existe
  Entonces recibo código 404 con un ProblemDetail y el ticket no se crea

Escenario: Activo dado de baja (por confirmar con Ulises)
  Cuando indico la etiqueta de un activo en estado BAJA
  Entonces recibo código 409 y el ticket no se crea

### HU-05 · Consultar tickets (RF-05)

Como usuario, técnico o administrador, quiero consultar tickets con filtros y paginación, para encontrar rápido lo que me corresponde.

Escenario: Visibilidad del usuario
  Dado que soy USUARIO
  Cuando listo tickets
  Entonces solo veo los que yo creé

Escenario: Visibilidad del técnico
  Dado que soy TECNICO
  Cuando listo tickets
  Entonces veo los no asignados y los asignados a mí

Escenario: Filtros y paginación
  Dado que soy ADMIN
  Cuando consulto /api/v1/tickets?estado=ABIERTO&prioridad=ALTA&page=0&size=10
  Entonces recibo una página de máximo 10 tickets que cumplen ambos filtros

Escenario: Ticket ajeno
  Dado que soy USUARIO
  Cuando consulto el detalle de un ticket de otra persona
  Entonces recibo código 404

### HU-06 · Asignar ticket (RF-06)

Como administrador o técnico, quiero asignar un ticket a un técnico o autoasignármelo, para saber quién lo atiende.

Escenario: Asignación por el administrador
  Dado un ticket ABIERTO
  Cuando un ADMIN lo asigna a un técnico
  Entonces el ticket pasa a ASIGNADO con ese técnico

Escenario: Autoasignación
  Cuando un TECNICO se autoasigna un ticket ABIERTO
  Entonces queda asignado a él

Escenario: Conflicto de asignación simultánea
  Dado que dos técnicos intentan asignarse el mismo ticket a la vez
  Entonces solo uno lo logra y el otro recibe código 409 por conflicto de versión

Escenario: Usuario sin permiso
  Cuando un USUARIO intenta asignar un ticket
  Entonces recibe código 403

### HU-07 · Comentar ticket (RF-07)

Como participante de un ticket, quiero agregar comentarios, para comunicarme y dejar notas de trabajo.

Escenario: Comentario público
  Dado que soy el solicitante de un ticket
  Cuando agrego un comentario
  Entonces el comentario es visible para el técnico y para mí

Escenario: Comentario interno
  Dado que soy TECNICO o ADMIN
  Cuando agrego un comentario marcado como interno
  Entonces el solicitante no lo ve al consultar el ticket

Escenario: Ticket ajeno
  Cuando un USUARIO comenta un ticket que no es suyo
  Entonces recibe código 404

### HU-08 · Cambiar estado con historial (RF-08)

Como técnico o administrador, quiero cambiar el estado de un ticket según el flujo permitido, para reflejar el avance real y dejar trazabilidad.

Escenario: Transición válida
  Dado un ticket ASIGNADO a mí
  Cuando lo paso a EN_PROCESO
  Entonces el cambio se acepta y se registra en el historial con estado anterior, estado nuevo, fecha y autor

Escenario: Transición no permitida
  Dado un ticket ABIERTO
  Cuando intento pasarlo directamente a RESUELTO
  Entonces recibo código 409 con un ProblemDetail que indica la regla violada

Escenario: Estados finales
  Dado un ticket CERRADO o CANCELADO
  Cuando intento cambiar su estado
  Entonces recibo código 409

Escenario: Técnico no asignado
  Cuando un técnico que no tiene el ticket asignado intenta cambiar su estado
  Entonces recibo código 403

### HU-09a · Alta y edición de activos (RF-13)

Como administrador, quiero dar de alta y editar activos de TI, para saber qué equipos existen y poder ligarlos a tickets.

Escenario: Alta de activo
  Dado que soy ADMIN
  Cuando registro un activo con etiqueta de inventario, tipo y datos válidos
  Entonces recibo código 201 con el encabezado Location y el activo queda en estado ACTIVO

Escenario: Edición de activo
  Dado un activo existente
  Cuando cambio su ubicación o su responsable
  Entonces recibo código 200 y los datos quedan actualizados

Escenario: Etiqueta duplicada
  Dado que ya existe un activo con esa etiqueta
  Cuando intento registrar otro, o editar uno distinto, con la misma etiqueta
  Entonces recibo código 409 con un ProblemDetail

Escenario: Datos inválidos
  Cuando envío un activo sin etiqueta o sin tipo
  Entonces recibo código 400 con el detalle por campo

Escenario: Responsable inexistente
  Cuando indico un responsable que no existe
  Entonces recibo código 404 y el activo no se guarda

Escenario: Sin permiso de escritura
  Dado que soy TECNICO o USUARIO
  Cuando intento crear o editar un activo
  Entonces recibo código 403

### HU-09b · Baja lógica de activos (RF-13)

Como administrador, quiero dar de baja un activo sin borrarlo, para conservar su historial de tickets.

Escenario: Baja lógica
  Dado que soy ADMIN y un activo con tickets asociados
  Cuando doy de baja el activo
  Entonces el registro se conserva con estado BAJA y su historial no se pierde

Escenario: Baja por edición no permitida
  Cuando intento poner el estado BAJA al editar un activo
  Entonces recibo código 400 que indica usar el endpoint de baja

Escenario: Activo inexistente
  Cuando doy de baja un activo que no existe
  Entonces recibo código 404

Escenario: Sin permiso
  Dado que soy TECNICO
  Cuando intento dar de baja un activo
  Entonces recibo código 403

### HU-09c · Consulta y búsqueda de activos (RF-13)

Como administrador o técnico, quiero consultar y buscar activos, para encontrar rápido un equipo y conocer su estado.

Escenario: Búsqueda
  Cuando busco por etiqueta o número de serie
  Entonces recibo los activos que coinciden, paginados

Escenario: Listado sin bajas
  Dado un activo en estado BAJA
  Cuando listo el inventario sin filtros
  Entonces ese activo no aparece, y sí aparece si pido incluir las bajas

Escenario: Técnico en modo lectura
  Dado que soy TECNICO
  Cuando consulto el inventario
  Entonces puedo verlo pero no crear, editar ni dar de baja activos

Escenario: Sin resultados
  Cuando busco una etiqueta que no existe
  Entonces recibo código 200 con una página vacía

Escenario: Activo inexistente
  Cuando consulto el detalle de un activo que no existe
  Entonces recibo código 404

Escenario: Sin permiso
  Dado que soy USUARIO
  Cuando consulto el inventario
  Entonces recibo código 403

### HU-10 · Fecha límite de SLA (RF-10)

Como jefatura de TI, quiero que cada ticket tenga una fecha límite según su prioridad, para medir el cumplimiento de los niveles de servicio.

Escenario: Cálculo al crear
  Dado una política con resolución de 24 h para prioridad ALTA
  Cuando se crea un ticket ALTA
  Entonces fechaLimite = creadoEn + 24 horas

Escenario: Recalculo por cambio de prioridad
  Cuando la prioridad del ticket cambia a CRITICA (4 h)
  Entonces la fecha límite se recalcula con la nueva política

Escenario: Zona horaria
  Entonces las fechas se guardan en UTC y se presentan en America/Mexico_City

Escenario: Prioridad sin política
  Dado que no existe una política de SLA para la prioridad indicada
  Cuando se intenta crear el ticket
  Entonces recibo código 400 y el ticket no se crea

### HU-11 · Revisión de tickets vencidos o en riesgo (RF-11)

Como jefatura de TI, quiero que el sistema detecte tickets vencidos o por vencer, para actuar antes de incumplir el compromiso.

Escenario: Ticket vencido
  Dado un ticket cuyo estado no es RESUELTO, CERRADO ni CANCELADO
  Cuando la hora actual supera su fecha límite
  Entonces la revisión programada (cada 5 minutos) lo marca como vencido

Escenario: Ticket en riesgo
  Cuando un ticket ya consumió el 80 % de su tiempo
  Entonces se marca como en riesgo

Escenario: Ticket terminado
  Dado un ticket RESUELTO, CERRADO o CANCELADO
  Entonces nunca se marca como vencido

## Historias indispensables para la release 1.0 (S)

### HU-12 · Cierre de ticket (RF-09)

Como solicitante, quiero confirmar el cierre de mi ticket, para indicar que mi problema quedó resuelto.

Escenario: Cierre por confirmación
  Dado un ticket RESUELTO
  Cuando el solicitante confirma
  Entonces el ticket pasa a CERRADO

Escenario: Cierre automático
  Dado un ticket RESUELTO sin respuesta del solicitante
  Cuando pasan 5 días
  Entonces el sistema lo cierra automáticamente

Escenario: Confirmación fuera de estado
  Dado un ticket que no está RESUELTO
  Cuando el solicitante intenta confirmar el cierre
  Entonces recibo código 409

Escenario: Ticket ajeno
  Dado que soy USUARIO
  Cuando intento confirmar el cierre de un ticket que no es mío
  Entonces recibo código 404

### HU-13 · Notificaciones por correo (RF-12)

Como solicitante o técnico, quiero recibir un correo cuando cambie algo relevante, para no tener que revisar el sistema constantemente.

Escenario: Cambio de estado
  Cuando cambia el estado de un ticket
  Entonces el solicitante recibe un correo con el folio y el nuevo estado

Escenario: Asignación o vencimiento
  Cuando se asigna un ticket a un técnico o este vence
  Entonces ese técnico recibe un correo

Escenario: Falla del servidor de correo
  Dado que el servidor de correo no está disponible
  Cuando cambia el estado de un ticket
  Entonces el cambio de estado se conserva y el error queda registrado sin romper la operación

### HU-14 · Historial de tickets de un activo (RF-14)

Como técnico o administrador, quiero ver los tickets de un activo, para conocer su historial de fallas.

Escenario: Historial de fallas
  Dado un activo con tickets asociados
  Cuando consulto /api/v1/activos/{id}/tickets
  Entonces veo todos sus tickets ordenados del más reciente al más antiguo

Escenario: Activo sin tickets
  Dado un activo sin tickets asociados
  Cuando consulto su historial
  Entonces recibo código 200 con una lista vacía

Escenario: Activo inexistente
  Cuando consulto el historial de un activo que no existe
  Entonces recibo código 404

Escenario: Sin permiso
  Dado que soy USUARIO
  Cuando consulto el historial de un activo
  Entonces recibo código 403

### HU-15 · Dashboard de indicadores (RF-15)

Como administrador, quiero ver indicadores de servicio, para justificar recursos con datos.

Escenario: Indicadores por periodo
  Dado que soy ADMIN
  Cuando consulto /api/v1/dashboard/indicadores con un rango de fechas
  Entonces veo tiempo promedio de resolución, tickets abiertos y vencidos, cumplimiento de SLA por prioridad y top 5 de activos con más fallas

Escenario: Sin permiso
  Cuando un rol distinto de ADMIN lo consulta
  Entonces recibo código 403

### HU-16 · Métricas de negocio (RF-16)

Como equipo de operación, quiero exponer métricas para Prometheus y verlas en Grafana, para monitorear el servicio.

Escenario: Métricas disponibles
  Cuando consulto /actuator/prometheus
  Entonces aparecen las métricas de negocio de tickets y SLA

Escenario: Tablero
  Entonces Grafana muestra esas métricas en un tablero

Escenario: Servicio no saludable
  Dado que la base de datos no está disponible
  Cuando consulto /actuator/health
  Entonces el estado no es UP

## Historias deseables (C)

### HU-17 · Pausar el SLA (RF-17)

Como jefatura de TI, quiero que el reloj del SLA se pause mientras se espera al usuario, para no penalizar al técnico por demoras ajenas.

Escenario: Pausa y reanudación
  Dado un ticket que pasa a EN_ESPERA
  Entonces el reloj del SLA se pausa
  Cuando regresa a EN_PROCESO
  Entonces el reloj se reanuda y la fecha límite se ajusta por el tiempo pausado

Escenario: Ticket que no está en espera
  Dado un ticket EN_PROCESO
  Cuando se calcula su fecha límite
  Entonces el reloj no está pausado y la fecha límite no cambia

### HU-18 · Reabrir ticket (RF-18)

Como solicitante, quiero reabrir un ticket resuelto, para reportar que el problema persiste.

Escenario: Reapertura dentro del plazo
  Dado un ticket RESUELTO hace menos de 5 días
  Cuando el solicitante lo reabre
  Entonces pasa a EN_PROCESO

Escenario: Fuera del plazo
  Dado un ticket RESUELTO hace más de 5 días
  Cuando intenta reabrirlo
  Entonces recibo código 409

## Pendientes para Melisa antes de entregar

- Validar las historias con usuarios reales (alumnos, docentes y personal de TI) y ajustar criterios.

- Confirmar con Fernando el sprint de cada historia en GitHub Projects.

- Entregar a Brenda los criterios Gherkin para la matriz de verificación y las pruebas.

## Cambios de la versión 1.1

- HU-09 se divide en HU-09a (alta y edición), HU-09b (baja lógica) y HU-09c (consulta y búsqueda), para que cada historia sea pequeña y verificable. Actualizar la columna Historia del RF-13 en el SRS.

- Se agregan escenarios negativos a HU-04, HU-10, HU-12, HU-13, HU-14, HU-16 y HU-17, y escenarios de permisos, datos inválidos y recursos inexistentes a las historias del inventario.

- Se corrige el nombre en la sección de pendientes. Queda por confirmar con Ulises la regla de HU-04 sobre activos dados de baja.